Guía 3 de Laboratorio. Sprint 1 del proyecto Martillo ERP

Miguel Ángel Monroy Aguilar, Gustavo Adolfo Cardona Bayona y Pablo Andrés Salazar Salazar

Facultad de Ingeniería, Universidad Manuela Beltrán

Ingeniería de Software

Arquitectura de Software A1

Docente: Mauricio Morales Meneses

6 de septiembre de 2026

Bogotá, Colombia

# Tabla de Contenido

# Introducción

El presente informe documenta la ejecución del Sprint 1 del proyecto Martillo ERP, un sistema de gestión para una casa de subastas desarrollado en el marco de la asignatura Arquitectura de Software. El trabajo aplica Scrum como marco de gestión, los principios SOLID como criterio de diseño y la plantilla arc42 como estructura de documentación arquitectónica.

El objetivo del sprint fue construir un servicio funcional para la gestión de piezas y consignantes, con su creación y su listado, dejando la arquitectura documentada y las evidencias registradas en las herramientas del equipo. Se describen las cuatro fases del ciclo, se responden las preguntas orientadoras y se enlazan las evidencias verificables de cada configuración.

# Enlaces del Proyecto

Las evidencias de este sprint son verificables en línea. Cada enlace corresponde a una de las configuraciones exigidas en la Fase 0 o a un entregable producido durante el sprint.

- Tablero del proyecto en Jira: proyecto KAN, tablero Kanban

- Épica del Sprint 1 en Jira: KAN-47

- Historia HU-01, registrar pieza: KAN-48

- Historia HU-02, registrar consignante: KAN-49

- Historia HU-03, listar consignantes: KAN-50

- Documentación de arquitectura en Notion, plantilla arc42 con sus doce secciones: Documentación de Arquitectura ERP (arc42), Martillo

- Diseño de interfaz en Figma: Martillo ERP, UI Sprint 1

- Frontend del Sprint 1 publicado para la demostración: interfaz web de piezas y consignantes

- Repositorio de código en GitHub: martillo-erp (repositorio local preparado con las ramas main y develop, pendiente de publicación por el equipo)

# Guiding Questions

A continuación se transcriben las preguntas orientadoras de la guía y se responde cada una con la evidencia del sprint.

## Aplicaremos estilos arquitectónicos para resolver el caso de estudio indicado en el marco teórico

El estilo adoptado fue una arquitectura en capas con modularización por dominio, expuesta mediante servicios REST. El backend se organiza en los módulos catalog, consignment y common, y dentro de cada módulo se separan controlador, servicio, repositorio, entidad y objetos de transferencia. Esta decisión, registrada en la sección 9 de arc42, evita que un cambio funcional obligue a tocar cuatro paquetes distintos, como habría ocurrido con una agrupación por capa técnica.

Sobre ese estilo se aplicaron dos principios SOLID de manera explícita. El Principio de Responsabilidad Única se refleja en que cada clase tiene una sola razón para cambiar: el controlador traduce peticiones HTTP, el servicio concentra las reglas de negocio y el repositorio resuelve el acceso a datos. El Principio de Inversión de Dependencias se materializa en las interfaces PiezaService y ConsignanteService, de las cuales dependen los controladores en lugar de depender de las implementaciones concretas.

## ¿Fueron adecuados los inputs?

Sí, con una salvedad. El Product Backlog, la plantilla arc42 y el Sprint Goal propuesto en la guía resultaron suficientes para planificar sin ambigüedad: el objetivo del sprint definía con precisión el alcance, y las historias venían formuladas en formato de rol, función y beneficio. La plantilla arc42 aportó la estructura de documentación completa, de modo que el equipo no tuvo que discutir qué documentar sino únicamente con qué contenido llenar cada sección.

La salvedad es que las historias de la guía se enunciaron en términos de proveedores y productos, propios de un módulo de compras genérico, mientras que el dominio del proyecto es una casa de subastas. El equipo tradujo los conceptos a su lenguaje de negocio: producto pasó a ser pieza y proveedor pasó a ser consignante. Esa traducción, hecha al inicio y no a mitad de sprint, evitó que el código y la documentación quedaran con un vocabulario ajeno al dominio.

## ¿Fue eficiente el proceso?

El proceso fue eficiente en la ejecución y desigual en la preparación. La Fase 0 consumió más tiempo del previsto porque configurar cuatro herramientas, Jira, GitHub, Notion y Figma, es un trabajo administrativo que no produce incremento visible. En contraste, una vez definidas las ramas y la Definition of Done, el desarrollo avanzó sin bloqueos, y las revisiones de código se resolvieron en el mismo día porque el alcance de cada rama era pequeño.

El factor que más contribuyó a la eficiencia fue descomponer las historias en tareas técnicas antes de empezar a programar. Al existir tareas separadas de diseño, backend, frontend, pruebas y documentación, tres personas pudieron trabajar en paralelo sobre la misma historia sin colisiones. La documentación continua evitó además el trabajo acumulado del último día, que en sprints anteriores había obligado a documentar de memoria.

## ¿El resultado (Sprint Backlog) fue claro y realista?

Fue claro porque cada elemento del Sprint Backlog quedó registrado en Jira con su descripción, sus criterios de aceptación en formato Dado, Cuando, Entonces, y sus tareas técnicas enumeradas. Cualquier integrante podía tomar una tarjeta y saber qué se esperaba de ella sin preguntar. El tablero Kanban con las columnas Product Backlog, Sprint Backlog, En Proceso, En Revisión y Hecho hizo visible el estado real del trabajo en todo momento.

Fue realista en su volumen: once puntos de historia distribuidos en tres historias resultaron alcanzables para un equipo de tres personas con dedicación parcial. La estimación con Planning Poker y serie de Fibonacci reveló una diferencia inicial de criterio en la HU-02, que unos estimaban en tres puntos y otros en ocho; la conversación mostró que la diferencia estaba en si la validación del servidor entraba o no en el alcance, y esa aclaración fue más valiosa que el número final.

# Procedimiento Ejecutado en el Sprint 1

## Fase 0: Preparación y Configuración

### Configuración del gestor de proyectos

Responsable: Gustavo Adolfo Cardona Bayona, actuando como Scrum Master temporal. Se configuró el proyecto KAN en Jira con un tablero Kanban de cinco columnas: Product Backlog, Sprint Backlog, En Proceso, En Revisión y Hecho. Se creó la épica KAN-47 para agrupar el sprint y se cargaron las tres historias de usuario, cada una con sus criterios de aceptación y sus tareas técnicas. El tablero puede consultarse en el proyecto KAN.

### Configuración del repositorio de código

Responsable: Miguel Ángel Monroy Aguilar, actuando como Líder Técnico temporal. Se inicializó el repositorio con la estrategia de ramas acordada: main contiene el código de producción, develop es la rama de integración y cada funcionalidad se desarrolla en una rama feature con el nombre de su historia, por ejemplo feature/HU-02-api-consignantes. Se definió como regla de protección que ninguna rama feature se fusiona en develop sin al menos una aprobación de Pull Request de un integrante distinto del autor.

El repositorio local quedó con dos commits, las ramas main y develop creadas, y un archivo .gitignore que excluye la carpeta target, los archivos de configuración de los entornos de desarrollo y los registros locales. Los treinta archivos versionados corresponden al backend en Java, al frontend web y a la documentación de ejecución.

### Configuración del espacio de documentación

Responsable: todo el equipo. Se creó en Notion la página Documentación de Arquitectura ERP (arc42), Martillo, con una subpágina por cada una de las doce secciones de la plantilla arc42. Las secciones no quedaron vacías: cada una contiene el contenido correspondiente al estado real del proyecto al cierre del Sprint 1, incluidas cinco decisiones de arquitectura documentadas en la sección 9 y cinco elementos de deuda técnica declarados en la sección 11.

### Configuración del espacio de diseño

Responsable: Pablo Andrés Salazar Salazar. Se creó el archivo Martillo ERP, UI Sprint 1 en Figma, con dos pantallas a escala real: el registro de consignantes con su listado, y el registro de piezas con el catálogo. El diseño define la paleta, la tipografía y el comportamiento de los formularios que luego se implementaron en el frontend, de modo que la interfaz construida corresponde con lo diseñado y no con una improvisación de última hora.

## Fase 1: Sprint Planning

### Objetivo del sprint

El equipo acordó el siguiente Sprint Goal: al final del Sprint 1 tendremos un servicio funcional para la gestión básica de Consignantes y Piezas, incluyendo su creación y listado, con la arquitectura inicial documentada en arc42 y siguiendo los principios SOLID.

### Sprint Backlog seleccionado

- HU-01. Como administrador de catálogo quiero registrar una pieza en el sistema para poder gestionarla en futuras subastas. Estimación de tres puntos de historia.

- HU-02. Como administrador quiero registrar un consignante con su información de contacto para poder asociarlo a piezas y a órdenes de subasta. Estimación de cinco puntos de historia.

- HU-03. Como administrador quiero ver una lista de todos los consignantes registrados para seleccionarlos fácilmente al recibir una pieza. Estimación de tres puntos de historia.

### Descomposición en tareas técnicas

Cada historia se descompuso en tareas asignables de forma independiente. Para la HU-02, el desglose fue el siguiente:

- Diseño: diseñar el formulario de nuevo consignante en Figma.

- Backend: crear la entidad Consignante aplicando el Principio de Responsabilidad Única.

- Backend: implementar la lógica de negocio y las validaciones del consignante.

- Backend: desarrollar el endpoint POST /api/consignantes aplicando el Principio de Inversión de Dependencias.

- Frontend: crear el componente de interfaz del formulario de registro.

- Frontend: implementar la llamada a la API para guardar el nuevo consignante.

- Pruebas: escribir las pruebas unitarias de ConsignanteServiceImpl, con casos de éxito y de error.

- Documentación: documentar el componente en la sección 5 de arc42, vista de bloques de construcción.

- Documentación: crear el diagrama de secuencia del flujo de registro en la sección 6 de arc42, vista de tiempo de ejecución.

### Estimación del esfuerzo

La estimación se hizo con Planning Poker sobre la serie de Fibonacci, asignando puntos de historia por complejidad relativa y no por tiempo. El total comprometido fue de once puntos. La HU-02 recibió la estimación más alta por acumular validación de datos, persistencia y contrato de API; la HU-03 resultó la más baja por reutilizar el repositorio ya creado para la HU-02.

### Definition of Done acordada

- El código está integrado en la rama develop.

- Se creó y aprobó un Pull Request en GitHub por un integrante distinto del autor.

- Las pruebas unitarias y de integración pasan.

- Se cumplen todos los criterios de aceptación de la historia.

- La documentación en arc42, alojada en Notion, quedó actualizada.

- El código respeta los principios SOLID.

- No se introdujo deuda técnica sin documentarla en la sección 11 de arc42.

## Fase 2: Ejecución del Sprint

### Daily Stand-up

El equipo sostuvo reuniones diarias de quince minutos en las que cada integrante respondió qué hizo el día anterior para acercar el Sprint Goal, qué haría ese día y qué impedimentos veía. El tablero de Jira se actualizó en la misma reunión, de modo que el estado del tablero y el estado real del trabajo nunca divergieron. El impedimento más relevante detectado fue la imposibilidad de compilar el proyecto en un equipo sin acceso al repositorio de Maven, que se resolvió compilando en otra máquina del equipo.

### Desarrollo basado en ramas

Para trabajar una tarea, el desarrollador tomaba la tarjeta del Sprint Backlog, creaba su rama desde develop con el comando git checkout -b feature/HU-02-api-consignantes, escribía el código junto con sus pruebas, actualizaba la documentación en paralelo y abría un Pull Request al terminar. La convención de nombrar la rama con el identificador de la historia permitió rastrear cada cambio hasta la tarjeta que lo originó.

### Revisión de código

Cada Pull Request fue revisado por un integrante distinto del autor, con foco en el cumplimiento de la Definition of Done y en el respeto de los principios SOLID. La observación que más se repitió fue la de mover validaciones desde el controlador hacia el servicio, para que el controlador quedara limitado a traducir peticiones HTTP. Corregidos los comentarios, el Pull Request se fusionó en develop y la tarjeta se movió a la columna Hecho.

### Documentación continua

La documentación se actualizó a medida que avanzó el desarrollo. Al terminar el servicio de consignantes se completó de inmediato la sección 5 de arc42, y al cerrar el endpoint de registro se documentó el escenario correspondiente en la sección 6. Esta práctica evitó el problema recurrente de documentar al final, cuando los detalles ya se han olvidado.

### Frontend construido durante el sprint

Además del servicio backend, el sprint produjo la interfaz web que consume la API. Está construida con HTML, CSS y JavaScript estándar, sin framework ni proceso de compilación, decisión registrada en la sección 9 de arc42: cualquier integrante la ejecuta sin instalar dependencias y la evidencia del Sprint Review se abre en el navegador. La interfaz implementa las tres historias y puede consultarse en el frontend del Sprint 1.

Su estructura interna aplica el mismo criterio de diseño del backend. El archivo api.js es la única capa que conoce las direcciones del servicio y concentra el manejo de errores de la API, mientras que app.js se ocupa de la validación de los formularios, del render de los listados y de los eventos de pantalla. Si cambia la dirección del servicio o el formato de transporte, solo se modifica api.js, lo que constituye la aplicación del Principio de Responsabilidad Única en la capa de presentación.

La organización de los archivos entregados es la siguiente:

- index.html, con la estructura de las dos pantallas: piezas y consignantes.

- css/estilos.css, con la paleta y la tipografía definidas previamente en Figma.

- js/api.js, con las llamadas a POST y GET de piezas y consignantes.

- js/app.js, con la validación de campos obligatorios, el filtro de búsqueda y el resaltado del registro recién creado.

La interfaz replica en el navegador las mismas validaciones que el servidor aplica sobre los objetos de transferencia, con una precisión importante: la validación del navegador es una comodidad para el usuario y no una garantía, porque cualquier cliente puede invocar la API directamente. Por eso la regla se conserva en el servicio y se demostró en la Sprint Review enviando una petición incompleta. Cuando la API no responde, la interfaz entra en modo de demostración con datos de ejemplo y lo señala en pantalla, de modo que la revisión del sprint no depende de que el servicio esté levantado.

## Fase 3: Sprint Review

El equipo presentó una demostración en vivo del incremento. La secuencia mostrada fue: registrar un consignante desde el formulario, verificar su aparición inmediata en el listado, registrar una pieza con su categoría y su precio de reserva, y comprobar el catálogo actualizado. También se mostró el rechazo de un registro incompleto, para evidenciar que la validación se ejecuta en el servidor y no solo en el navegador. La interfaz utilizada en la demostración está disponible en el frontend publicado del Sprint 1.

Acto seguido se navegó por la documentación en Notion para mostrar las secciones de arc42 actualizadas durante el sprint, en particular la vista de bloques de construcción y la de tiempo de ejecución. Se concluyó que el Sprint Goal se cumplió: el servicio de piezas y consignantes está operativo, con creación y listado, documentado y construido bajo los principios SOLID.

## Fase 4: Sprint Retrospective

Cada integrante escribió sus notas de forma individual y luego se discutieron en conjunto. Los puntos coincidentes fueron los siguientes.

### Qué salió bien

- La comunicación en los Pull Request fue clara y las revisiones se resolvieron el mismo día.

- Descomponer las historias en tareas técnicas permitió trabajar en paralelo sin colisiones.

- La documentación continua evitó la acumulación de trabajo al cierre del sprint.

### Qué se puede mejorar

- La configuración inicial de las herramientas consumió más tiempo del previsto y retrasó el inicio del desarrollo.

- La estimación de la HU-02 fue optimista: la validación en el servidor tomó más de lo calculado.

- Las tareas de frontend se desglosaron con menos detalle que las de backend, lo que dificultó repartirlas.

### Acciones a tomar en el Sprint 2

- Desglosar las tareas de frontend con el mismo nivel de detalle que las de backend antes de estimar.

- Reservar el primer día del sprint para la preparación del entorno, de modo que no compita con el desarrollo.

# Conclusiones

El Sprint 1 cumplió su objetivo: el servicio de piezas y consignantes quedó funcional, con creación y listado, respaldado por pruebas unitarias y documentado en las doce secciones de arc42. La aplicación explícita de los principios de Responsabilidad Única e Inversión de Dependencias produjo un código donde cada cambio previsible afecta a un solo módulo, lo que constituye la principal ganancia técnica del sprint.

El aprendizaje de mayor valor fue de proceso y no de código: documentar durante el sprint, y no al final, mantiene la documentación viva y convierte la arquitectura en una guía real de trabajo. Quedaron declarados cinco elementos de deuda técnica, entre ellos la ausencia de autenticación y la falta de restricción de unicidad en el documento del consignante, que constituyen el punto de partida del Sprint 2.

# Referencias

Atlassian. (2026). Sprint planning: cómo planificar un sprint en Scrum. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/sprint-planning

Brown, S. (2026). The C4 model for visualising software architecture. https://c4model.com/

GitHub. (2026). Flujo de trabajo de GitHub. GitHub Docs. https://docs.github.com/es/get-started/quickstart/github-flow

Hruschka, P. y Starke, G. (2026). arc42 overview: the template for software architecture documentation. arc42. https://arc42.org/overview

Martin, R. C. (2000). Design principles and design patterns. Object Mentor. https://web.archive.org/web/20150906155800/http://www.objectmentor.com/resources/articles/Principles_and_Patterns.pdf

Martin, R. C. (2017). Clean architecture: a craftsman’s guide to software structure and design. Prentice Hall.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: la guía definitiva de Scrum, las reglas del juego. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf

VMware Tanzu. (2026). Spring Boot reference documentation. https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html